专项整治方案

专项整治问题：  西门区域秩序综合整治工作

牵头负责人：           张文俐

联系方式：           13803119906

报送地区(部门、单位):     河北科技大学

2023年5月23日

| 牵头负责人 | 张文俐 | 职 务 | 党委常委、副校长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关责任部门 | 总务处、安全处 |  |  |
| 问题描述： 河北科技大学新校区位于石家庄裕华区，东临裕翔街、西临建设大街，北邻仓盛路，南邻规划地。学校共设3个出入口，其中东西大门为日常通行，北门为应急使用。新校区建设以来，西大门一直没有规划设计和建设，为临时大门，设施、配套不齐全，门口周边环境较杂乱。由于学校西门位于石家庄市区主干路——建设大街东侧，紧邻学生生活区，绝大部分学生和居住在建设大街以西的教职工通常选择此门进出学校。随着建设大街的建成使用，存在以下需要尽快解决的问题： 1.交通拥堵问题：西大门距离建设大街较近，没有缓冲空间，在早中晚出行高峰期，私家车、出租车、自行车和行人在大门内外密集交织，拥堵严重，影响师生出行。 2.交通安全问题：社会车辆、出租车、网约车在门口随意停车，造成进出学校车辆、行人不能顺畅通行，存在较大交通安全隐患，需要规划交通组织，确保通行顺畅，行人、车辆各行其道。 3.下雨天积水问题：每逢雨季，西门在下雨天积水严重，积水一直蔓延到学校宿舍周围，严重影响车辆、行人通行和安全。 |  |  |  |
| 整治措施： 1.提高认识和站位，做好西门口附近区域的实地调研，制定切实可行的设计方案。 2. 新建西门。将西门坐落位置退距到校园围墙以里，使得西门和建设大街之间有一定的缓冲空间，方便车辆停靠和通行。 3. 增设车辆出入道闸，合理设置行人、车辆通行路径，确保行人、电动车、自行车通行安全，汽车通行顺畅、快捷。 4. 协调市、区交管部门，申请设置建设大街道路中间隔离护栏、施划黄色网格禁停线等。 5. 协调市政排水等有关部门，切实解决西门雨天积水问题。 |  |  |  |

整治目标： 1. 坚持问题导向，坚持师生利益至上的思想，提高认识，急师生之所急，2023年6月底完成西大门项目的招标、合同签订等工作，7月开工建设。 2. 倒排工期，科学安排施工，力争2023年秋季学期开学前西大门投入使用，有力有序保障师生安全顺畅通行。 3. 积极协调市政、交管等部门，改善门口交通环境和雨天门口积水。

存在哪些困难或需要哪些单位统筹联动： 1.为保证西大门口通行秩序良好，需要石家庄市交管相关部门根据道路通行特点，设置隔离护栏或禁停区，强化建设大街与我校西大门交叉地带的交通管理，确保门口车辆不乱停乱放，不随意掉头，安全有序顺畅。 2.为确保雨天西门不积水，需要市政（排水）部门切实解决好建设大街雨天排水问题。

以下内容整治完成后填写

整治成效：

牵头负责人自评： 签 字 ： 年 月 日

党委(党组)意见： (盖章) 年 月 日

(以上文件属工作秘密，严格控制知悉范围，严禁通过

互联网、手机、微信等传播使用和对外发布)